**FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE**

[1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO 2](#_Toc532221774)

[2. FASE DE FORMALIZACIÓN 3](#_Toc532221775)

[3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS 4](#_Toc532221776)

[5. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO 8](#_Toc532221777)

[6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION 10](#_Toc532221778)

# DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

|  |  |
| --- | --- |
| **PROYECTO** | Abogabot |
| **Nombre Requerimiento:** | Automatizar solicitudes de demandas |
| **Fecha Solicitud:** | 25/02/2022 |
| **Responsable(s) Solicitud:** | Lic. Maria Sanchez Rodriguez |
| **Dependencia(s) Solicitante:** | Asistentes del despacho |
| **Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:** | Lic. Maria Sanchez Rodriguez |

# FASE DE FORMALIZACIÓN

|  |
| --- |
| **Descripción de la Solicitud** |
| **Usuario Solicitante** |
| El usuario solicita un formulario donde el usuario puede ingresar su solicitud de demanda, pueda subir los documentos necesarios y se le entregue un numero de folio. |
| **Líder Funcional** |
| Se requiere solicitar al responsable de la solicitud los datos que debe llevar el formulario, cuales son datos obligatorios y opciones, que tipo de formato de los archivos se puede subir y que información entregar al usuario para que pueda dar seguimiento a la solicitud de demanda. |

**FIRMAS DE ACEPTACIÓN:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nombre Responsable Solicitud Nombre Líder OTI**

**Dependencia Solicitante Oficina Tecnologías de la Información**

# ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Inicio** | **25/02/2022** | | **Fecha Final** | **25/05/2022** | |
| **Modelamiento de Negocio** | | | | | |
| **Untitled Diagram** | | | | | |
| **Términos de Referencia** | | | | | |
| **Alcance de la solución** | Se realizará un formulario web que se integrará a la página actual, no se modificará nada de la página si no es estrictamente necesario para el correcto funcionamiento del formulario. | | | | |
| **Requerimientos Funcionales y criterios de aceptación** | * Se validará que los campos con datos necesarios se marquen correctamente * Validará el correcto registro de los datos en las bases de datos * La entrega de la información al usuario | | | | |
| **Interesados en la solución** | |  |  | | --- | --- | | **Nombre/Rol/Perfil** | **Descripción** | | Lic. Maria Sanchez Rodriguez | Se encargará de datos VoBo a los avances del sistema | | Alberto Rodriguez | Se encargará del diseño UI/UX | | Roberto Hernandez | Se encargará de la integración a la página web | | | | | |
| **Precondiciones** | * Se requiere tener los accesos al servidor web * Se requiere tener los accesos a bases de datos | | | | |
| **Requisitos Técnicos** | **Tipo de Desarrollo** | Web  Escritorio  Móvil  Servicio Web  Servicio Windows  Otro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **Base de Datos** | Oracle  SQL Server  MySQL  MongoDB  Otro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | **Versión**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Lenguaje** | C#  VB  PHP  Java  JavaScript  Otro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | **Versión**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_** |

**FIRMAS DE ACEPTACIÓN:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Dependencia** | **Teléfono** | **Firma** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | | |  | | **Fecha** | | | |  |
| **Plan estratégico de fases del proyecto** | | | | | | | | | |
| **N°** | **Nombre Etapa** | **Actividad** | | **Rol Responsable** | | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **Comentarios** | |
| **1** | **Diseño en papel** | **Boseto** | | **Alberto Rodriguez** | | **25/02/2022** | **10/03/2022** |  | |
| **2** | **Desarrollo de formulario** | **Desarrollo** | | **Roberto Hernandez** | | **15/03/2022** | **25/03/2022** |  | |
| **3** | **Revisión de avance** | **Revisión** | | **Lic. Maria Sanchez** | | **30/03/2022** | **05/04/2022** |  | |
| **4** | **Resolver detalles** | **Resolver** | | **Roberto Hernandez** | | **06/04/2022** | **16/04/2022** |  | |
| **5** | **Revisión de avance** | **Revisión** | | **Lic. Maria Sanchez** | | **17/04/2022** | **20/04/2022** |  | |
| **6** | **Despliegue en web** | **Despliegue** | | **Roberto Hernandez** | | **21/04/2022** | **30/04/2022** |  | |
| **7** | **Revisión final** | **Revisión** | | **Lic. Maria Sanchez** | | **01/05/2022** | **03/05/2022** |  | |
| **Diagrama de planeación** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

**NOTA:** Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

**FIRMAS DE ACEPTACIÓN:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Dependencia** | **Teléfono** | **Firma** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |